perroasistencia.es

Planes de acción SEO

1. Plan de acción técnico y de programación   ·   2. Plan de acción SEO on-page

Octubre de 2026

# Índice

# Plan de acción técnico y de programación: perroasistencia.es

Base: 2026-10-informe-tecnico-programacion.md

Inicio previsto: lunes 19 de octubre de 2026

Responsable: equipo de desarrollo y WordPress

Criterio de prioridad

| Prioridad | Qué tareas entran | Plazo |
| --- | --- | --- |
| 🔴 P1 | Bloquean la medición o el rastreo, o tienen impacto inmediato | 0-15 días |
| 🟡 P2 | Mejoran la autoridad interna y la experiencia | 15-45 días |
| 🟢 P3 | Mantenimiento o dependen del equipo SEO | 45-90 días |

Copia de seguridad completa (archivos + BD) antes de empezar y antes de cada tarea marcada con ⚠️.

## 🔴 Prioridad 1: inmediata (semanas 1-2)

| ID | Acción | Esfuerzo | Impacto | Depende de | Fecha límite | Criterio de «hecho» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1.1 | Configurar Consent Mode v2: gtag siempre cargado con default: denied y update al aceptar el banner | Bajo (2 h) | Muy alto | — | 23 de octubre | Tag Assistant muestra el estado de consentimiento correcto antes y después de aceptar |
| T1.2 | Crear los eventos click_tel, click_whatsapp y form_submit y marcarlos como eventos clave en GA4 | Bajo (2 h) | Muy alto | T1.1 | 23 de octubre | Los 3 eventos aparecen en DebugView |
| T1.3 | Vincular GA4 con Search Console | Bajo (15 min) | Medio | — | 23 de octubre | El informe orgánico de GSC aparece en GA4 |
| T5.1 | Redirección 301 /caniches-7-consejos-for-adiestrar-la-raza/ → /caniches-7-consejos-para-adiestrar-la-raza/ y activar el monitor de 404 de Rank Math | Bajo (15 min) | Medio | — | 21 de octubre | curl -I devuelve 301 |
| T4.1 ⚠️ | Search-replace con regex de los 105 enlaces /AAAA/MM/DD/slug/ → /slug/ (primero --dry-run) | Bajo (1 h) | Alto | Copia de seguridad | 23 de octubre | Un nuevo rastreo da 0 enlaces internos 3xx (anexo CSV verificado) |
| T3.1 | noindex, follow en /tag/, /author/, /category/sin-categoria/, galerías y búsqueda interna, y sacarlos del sitemap | Bajo (1 h) | Alto | — | 28 de octubre | El sitemap no los incluye y el <meta robots> es correcto |
| T3.2 | Reasignar a una categoría real los posts que están en «Sin categoría» | Bajo (1 h) | Bajo | T3.1 | 28 de octubre | La categoría queda vacía |
| T2.1 ⚠️ | Activar la caché de página completa (LiteSpeed Cache o WP Rocket) + Redis Object Cache | Medio (4 h) | Muy alto | Copia de seguridad | 30 de octubre | Encabezado de caché HIT y TTFB < 0,8 s en la home |
| T2.2 | PHP 8.3+, OPcache y limpieza de autoload y transients en la BD | Medio (3 h) | Alto | T2.1 | 30 de octubre | Autoload < 800 KB |
| T2.3 | CDN (Cloudflare) con HTTP/3 y Brotli | Medio (2 h) | Alto | T2.1 | 30 de octubre | Estáticos servidos desde el CDN |
| T2.4 | Perfilar con Query Monitor /tag/ (4 s) y /pack-sesiones/ (5,9 s) y corregir el plugin o la consulta lenta | Medio (3 h) | Alto | T2.1 | 30 de octubre | /pack-sesiones/ carga en < 2,5 s |
| T6.1 | Rank Math SEO local: ProfessionalService con la dirección completa de Ubrique, geo, horario y areaServed | Bajo (1 h) | Alto | Dirección confirmada por el cliente | 30 de octubre | Rich Results Test sin errores |
| T6.2 | Corregir sameAs de Twitter y añadir el resto de perfiles y la ficha de GBP | Bajo (15 min) | Medio | — | 30 de octubre | JSON-LD válido |
| T6.3 | Cambiar el schema de la home de Article a WebPage | Bajo (15 min) | Medio | — | 30 de octubre | Validator sin Article en la home |

Hito P1 (30 de octubre): medición operativa, TTFB < 0,8 s, índice limpio y 0 enlaces internos rotos o redirigidos.

## 🟡 Prioridad 2: corto plazo (semanas 3-6)

| ID | Acción | Esfuerzo | Impacto | Depende de | Fecha límite | Criterio de «hecho» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T6.4 | JSON-LD Service + areaServed en las 4 landings locales (plantilla en el informe) | Bajo (2 h) | Alto | T6.1 | 6 de noviembre | Validación sin errores en las 4 URLs |
| T7.1 | Nuevo menú: Inicio · Adiestramiento (Sevilla, Cádiz, Málaga, Ubrique) · Perros de asistencia · Precios · Blog · Contacto | Bajo (2 h) | Alto | Visto bueno de SEO | 6 de noviembre | El menú no enlaza ningún post |
| T7.2 | Pie: quitar los 4 posts al azar, galerías y categorías; dejar servicios, ciudades y legales | Bajo (1 h) | Medio | T7.1 | 6 de noviembre | ≤ 25 enlaces sitewide (hoy 48) |
| T8.1 | Añadir %page% a title y meta de los archivos paginados y corregir la plantilla rota «…tu perro, . ✅» | Bajo (1 h) | Medio | — | 6 de noviembre | 0 metas duplicadas en DinoRank |
| T8.2 | Comprobar que las 44 URLs /AAAA/MM/DD/ sin title devuelven 301 y no están en el sitemap | Bajo (1 h) | Medio | T4.1 | 6 de noviembre | Las 44 dan 301 |
| T10.1 | Redirección 301 /que-sintomas-provoca-el-sarro-en-perros/ → /como-afecta-el-sarro-en-perro/ | Bajo (15 min) | Alto | El equipo SEO ha fusionado el contenido | 6 de noviembre | curl -I devuelve 301 |
| T9.1 | Convertir imágenes a WebP/AVIF, añadir width/height, lazy fuera de la primera pantalla y fetchpriority="high" en la imagen LCP | Medio (4 h) | Alto | T2.3 | 20 de noviembre | CLS < 0,1 en Lighthouse |
| T9.2 | Fachada lite-youtube en las URLs *-video/ y las galerías | Medio (3 h) | Medio | — | 20 de noviembre | Ningún iframe de YouTube carga al inicio |
| T9.3 | Cargar Hustle y los scripts no usados solo donde hacen falta (Perfmatters o Asset CleanUp) | Medio (3 h) | Medio | — | 20 de noviembre | Lighthouse móvil ≥ 70 en la home y /pack-sesiones/ |
| T1.4 | Revisar que la ratio de sesiones orgánicas en GA4 frente a clics en GSC sea ≥ 0,85 | Bajo (30 min) | Alto | T1.1 + 14 días | 13 de noviembre | Ratio ≥ 0,85 |

Hito P2 (20 de noviembre): schema completo, arquitectura de menú orientada a servicios y Lighthouse móvil ≥ 70.

## 🟢 Prioridad 3: medio plazo (semanas 7-12)

| ID | Acción | Esfuerzo | Impacto | Depende de | Fecha límite | Criterio de «hecho» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T10.2 | Redirecciones 301 de las entrevistas de radio en lotes de 10 (lista en anexos/entrevistas-radio.txt) | Bajo (30 min/lote) | Alto | Hoja de fusión de SEO | 15 de enero | Sin cadenas de redirecciones y URLs fuera del sitemap |
| T10.3 | Crear las URLs nuevas que defina SEO (a domicilio, ansiedad, conducta…) con su plantilla y schema | Medio | Alto | Contenidos de SEO | 15 de enero | Publicadas e indexadas |
| T11.1 | Desactivar xmlrpc, quitar wp_generator, RSD, oEmbed, REST link y feeds de taxonomías del <head> | Bajo (30 min) | Bajo | — | 27 de noviembre | No aparecen en el HTML |
| T11.2 | Encabezados de seguridad: HSTS, nosniff, Referrer-Policy y Permissions-Policy | Bajo (1 h) | Bajo | — | 27 de noviembre | securityheaders.com con nota ≥ B |
| T11.3 | robots.txt: añadir Disallow: /?s= y /*?replytocom= | Bajo (10 min) | Bajo | — | 27 de noviembre | robots.txt actualizado |
| T11.4 | Actualizar llms.txt con los servicios y las landings | Bajo (30 min) | Bajo | T7.1 | 27 de noviembre | Archivo revisado |
| T2.5 | Validar Core Web Vitals en GSC (datos de campo de 28 días) | Bajo | Alto | T2 y T9 | 15 de diciembre | LCP < 2,5 s, INP < 200 ms y CLS < 0,1 en móvil |

## Calendario visual

| Semana | Del | P1 | P2 | P3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 19 de octubre | T1.1-1.3 · T5.1 · T4.1 |  |  |
| 2 | 26 de octubre | T3.1-3.2 · T2.1-2.4 · T6.1-6.3 |  |  |
| 3 | 2 de noviembre |  | T6.4 · T7.1-7.2 · T8.1-8.2 · T10.1 |  |
| 4-5 | 9 de noviembre |  | T1.4 · T9.1-9.3 |  |
| 6 | 23 de noviembre |  |  | T11.1-11.4 |
| 7-12 | diciembre-enero |  |  | T10.2-10.3 · T2.5 |

## Bloqueos que hay que resolver antes de empezar

- Cliente: confirmar la dirección física de la sede (Ubrique), el horario y la URL de la ficha de Google Business Profile (para T6.1).

- Hosting: acceso a cPanel/SSH, versión de PHP y tipo de servidor (LiteSpeed/Apache/Nginx) (para T2).

- Accesos: usuario administrador de GA4 y GTM (para T1).

# Plan de acción SEO on-page: perroasistencia.es

Base: 2026-10-informe-seo-onpage.md

Inicio previsto: lunes 19 de octubre de 2026

Responsables: SEO y redacción

Criterio de prioridad (impacto en clics frente a esfuerzo)

| Prioridad | Qué tareas entran | Plazo |
| --- | --- | --- |
| 🔴 P1 | Quick wins sobre URLs que ya tienen impresiones; resultados en 2-6 semanas | 0-30 días |
| 🟡 P2 | Canibalizaciones, landings y optimización de URLs en posiciones 6-20 | 1-3 meses |
| 🟢 P3 | Consolidación, arquitectura y contenido nuevo | 3-12 meses |

Cada cambio de title o meta se registra con la fecha en una hoja de control para medir el antes y el después en GSC (comparando 28 días).

## 🔴 Prioridad 1: quick wins (0-30 días)

| ID | Acción | URL(s) | Esfuerzo | Impacto esperado | Fecha límite | KPI de control |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1.1 | Nuevo title y meta (propuestas en el informe, punto 2) | /friend-el-perro-guardian-agresivo/ | Bajo (15 min) | CTR del 0,5 % al 4 % → +20 clics/mes | 21 de octubre | CTR en GSC |
| S1.2 | Nuevo title y meta | /el-collar-estrangulador/ | Bajo (15 min) | +15 clics/mes | 21 de octubre | CTR en GSC |
| S1.3 | Nuevo title y meta | /el-instinto-depredador-del-perro/ | Bajo (15 min) | +8 clics/mes | 21 de octubre | CTR en GSC |
| S1.4 | Nuevo title y meta | /collar-educativo-de-impulsos-estaticos/ | Bajo (15 min) | +10 clics/mes | 21 de octubre | CTR en GSC |
| S1.5 | Corregir la errata «Icansables» y poner ALT a sus 6 imágenes | /perros-incansables/ | Bajo (30 min) | +5-10 clics/mes | 21 de octubre | CTR en GSC |
| S1.6 | Optimización completa: H1, title, definición de 40-60 palabras, H2 con las PAA, tabla comparativa y FAQ | /perro-lazarillo-asistencia-a-la-discapacidad/ | Medio (3 h) | De la posición 11 al top 5 → 30-50 clics/mes | 28 de octubre | Posición de «perro lazarillo» |
| S1.7 | Fusionar los dos posts de sarro en uno ampliado y pedir el 301 (T10.1) | /como-afecta-el-sarro-en-perro/ ← /que-sintomas-provoca…/ | Medio (3 h) | De la posición 20-24 al top 10 → 20-40 clics/mes | 4 de noviembre | Posición de «sarro en perro» |
| S1.8 | Enlazar los 6 activos huérfanos con 3-5 enlaces contextuales cada uno (tabla 6.1 del informe) | lazarillo, border collie, collar estrangulador, instinto depredador, ansiedad por separación, sarro | Medio (4 h) | Subida de 3-6 posiciones | 4 de noviembre | Enlaces entrantes ≥ 3 por URL |
| S1.9 | Bloque de CTA reutilizable al final de todos los posts («¿Tu perro tiene este problema? Valoración gratuita por WhatsApp») | Todo el blog | Bajo (2 h) | El 55 % del tráfico pasa a tener un camino de conversión | 4 de noviembre | Eventos click_whatsapp desde el blog |
| S1.10 | H1 con keyword y H2 de ejercicios y rutina | /adiestramiento-border-collie-conduta-obsesiva/ | Medio (2 h) | Al top 10 en «adiestramiento border collie» (170) | 11 de noviembre | Posición en el tracking de DinoRank |

Hito P1 (11 de noviembre): +80-120 clics al mes previstos a 6 semanas vista.

## 🟡 Prioridad 2: optimización (1-3 meses)

| ID | Acción | URL(s) | Esfuerzo | Impacto esperado | Fecha límite | KPI de control |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S2.1 | Rehacer la landing de Ubrique (sede) con la plantilla local: dirección, residencia, testimonios y FAQ | /adiestramiento-canino-ubrique/ | Medio (4 h) | De no rankear al top 3 local | 18 de noviembre | Posición de «adiestramiento canino ubrique» |
| S2.2 | Separar el foco de la home de las ciudades: sin ciudades en H1/H2 y bloque «Dónde trabajamos» con anchors locales | / | Medio (3 h) | Resolver 5 canibalizaciones | 18 de noviembre | Canibalizaciones en DinoRank |
| S2.3 | Ampliar /perros-de-asistencia/ como hub (tipos, proceso, Ley 4/2017, precio, FAQ) y quitar el término de la home | /perros-de-asistencia/ + / | Alto (6 h) | De la posición 27 a la 10-15 (390-590 búsquedas/mes) | 25 de noviembre | Posición de «perros de asistencia» |
| S2.4 | Rehacer la landing de Sevilla (≥ 1.200 palabras únicas, zonas, casos y FAQ) | /adiestramiento-canino-sevilla/ | Alto (5 h) | Top 5 en las 8 variantes (~2.000 búsquedas/mes) | 2 de diciembre | Posición de «adiestrador de perros sevilla» |
| S2.5 | Convertir /pack-sesiones/ en la página de precios (tabla, qué incluye, FAQ, CTA) | /pack-sesiones/ | Medio (4 h) | De la posición 49 al top 15 en «precios adiestramiento canino» | 2 de diciembre | Posición + click_whatsapp |
| S2.6 | Retitular /adiestramiento-social/ como «Adiestramiento canino respetuoso» y enlazarla desde la home | /adiestramiento-social/ | Medio (2 h) | Resolver la canibalización con la home | 9 de diciembre | Posición |
| S2.7 | Rehacer las landings de Cádiz y Málaga con la plantilla local | /cadiz/ · /malaga/ | Alto (8 h) | Cádiz al top 3; Málaga al top 10 | 16 de diciembre | Posición |
| S2.8 | Página de autor real + caja de autor en los posts; revisión veterinaria firmada en los posts de salud | Sitio entero | Medio (4 h) | Señales de E-E-A-T | 16 de diciembre | Autor visible en el 100 % de los posts |
| S2.9 | Reescribir titles y metas del resto del sitio en lotes de 20 (por impresiones en GSC) | ~230 URLs | Alto (2 h/lote) | CTR medio del 0,7 % al 1,5 % | 15 de enero | CTR global en GSC |
| S2.10 | Optimización TF-IDF y PAA de las URLs restantes en posiciones 6-20 (instintos, doberman…) | Lista del punto 3 | Medio (2 h/URL) | +5-8 keywords en el top 10 | 15 de enero | Keywords en top 10 (DinoRank) |

Hito P2 (15 de enero): canibalizaciones ≤ 3, 4 landings locales rehechas y CTR medio ≥ 1,2 %.

## 🟢 Prioridad 3: estrategia (3-12 meses)

| ID | Acción | Esfuerzo | Impacto esperado | Fecha límite | KPI de control |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S3.1 | Crear /adiestramiento-canino-a-domicilio/ (gap: Noblecan en la posición 1) | Alto | ~400 búsquedas/mes transaccionales | Enero de 2027 | Posición + leads |
| S3.2 | Crear el pilar /ansiedad-en-perros/ y enlazar los 5 posts de ansiedad | Alto | Resolver la canibalización y captar el término principal | Enero de 2027 | Posición |
| S3.3 | Consolidar las 58 entrevistas de radio en lotes de 10 (tabla del punto 4); programación aplica los 301 (T10.2) | Alto | Recuperar el long tail perdido en octubre y noviembre de 2025 | Marzo de 2027 | Keywords en páginas 2-5 (hoy ~17) |
| S3.4 | Pilares hub & spoke: problemas de conducta, material, razas, cachorros, salud | Alto | Autoridad temática | Abril de 2027 | Posts sin enlaces editoriales < 20 |
| S3.5 | Crear la landing de modificación de conducta / psicólogo canino (+ Sevilla) | Alto | 300-400 búsquedas/mes | Marzo de 2027 | Posición |
| S3.6 | Clúster de razas (5-8 posts: border collie, caniche, rottweiler, doberman, american stafford…) | Alto | Long tail con tracción | Mayo de 2027 | Clics del clúster |
| S3.7 | Residencia canina en Ubrique (reconvertir /estancia-para-perros/) | Medio | «residencia canina los parejos» (210) + local | Febrero de 2027 | Posición |
| S3.8 | GEO: respuesta directa de 40-60 palabras al inicio de los pilares y alta de prompts en DinoRank LLMs | Medio | Citas en AI Overviews | Febrero de 2027 | Prompts con mención |
| S3.9 | Contenido de oportunidad: adiestramiento online, olores que odian los perros | Medio | ~800 búsquedas/mes | Junio de 2027 | Clics |

## Calendario resumido

| Periodo | Tareas |
| --- | --- |
| Semana 1 (19 de octubre) | S1.1-S1.5 (titles y metas) |
| Semanas 2-4 | S1.6-S1.10 (lazarillo, sarro, huérfanas, CTA, border collie) |
| Noviembre | S2.1-S2.3 (Ubrique, home, perros de asistencia) |
| Diciembre | S2.4-S2.8 (Sevilla, precios, respetuoso, Cádiz y Málaga, E-E-A-T) |
| Enero de 2027 | S2.9-S2.10 + S3.1-S3.2 |
| Febrero-junio de 2027 | S3.3-S3.9 |

## Dependencias con el plan técnico

| Tarea SEO | Necesita del plan técnico |
| --- | --- |
| S1.7 (fusión de sarro) | T10.1 (301) |
| S1.9 (CTA) y medición de leads | T1.1-T1.2 (GA4 y eventos) |
| S2.1-S2.7 (landings) | T6.1 y T6.4 (schema local) y T7.1 (menú) |
| S3.3 (entrevistas) | T10.2 (redirecciones por lotes) |
| S3.1, S3.2, S3.5, S3.7 (URLs nuevas) | T10.3 (plantillas y schema) |

## Revisión mensual (cada primer lunes de mes)

- GSC: clics, CTR y posición de las URLs tocadas (28 días frente a los 28 anteriores).

- DinoRank: canibalizaciones, keywords en top 10 y tracking.

- GA4: eventos clave por landing orgánica.